PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS

* + - 1. RÉSUMÉ
         1. Le présent Article traite des exigences administratives et procédurales relatives aux prix unitaires.
         2. Les Articles connexes englobent ce qui suit :

00 70 00 Conditions générales et sous-contrat d'Infrastructure à prix fixe et prix unitaire fixe

Annexe G : Devis quantitatif chiffré

* + - 1. DÉFINITIONS
         1. Le prix unitaire est un montant établi en fonction de l'offre du Sous-traitant qui est indiqué sur le Devis chiffré comme prix par unité de mesure pour les matériaux, l'équipement ou les services. Lorsqu'il est multiplié par les quantités réelles achevées certifiées par l'ingénieur de l'entrepreneur (DAI), le résultat détermine le prix contractuel payé pour l'article en question. Une description complémentaire figure au chapitre 00 70 00.
      2. PROCÉDURES
         1. Les éléments de coûts généraux considérés comme inclus dans les prix unitaires, sont décrits dans l’Article 00 70 000. Toutefois, ces éléments ne doivent pas être considérés comme exhaustifs.
         2. La portée et l'étendue des travaux, l'installation de l'équipement et les activités nécessaires à l'exécution par le sous-traitant de chaque article à prix unitaire sont détaillées dans les articles individuels auxquels il est fait référence pour chaque article unitaire dans la partie 3 ci-dessous. IL EST EXPRESSÉMENT NÉCESSAIRE ET REQUIS DE LIRE ET DE COMPRENDRE INTÉGRALEMENT LES ARTICLES MENTIONNÉES POUR CHAQUE ARTICLE À PRIX UNITAIRE DANS LA PARTIE 3 CI-DESSOUS, AVANT DE FOURNIR LES PRIX UNITAIRES OFFERTS POUR CHAQUE ARTICLE. LE SOUS-TRAITANT EST ENTIÈREMENT RESPONSABLE DE L'ACHÈVEMENT DE TOUS LES TRAVAUX SPÉCIFIÉS DANS LES ARTICLES CITÉES EN RÉFÉRENCE ET INDIQUÉS SUR LES PLANS DE CONSTRUCTION.
         3. Méthodes et unités de mesure pour les quantités correspondant à chaque prix unitaire dans la partie 3 du présent Article.
         4. L'entrepreneur (DAI) se réserve le droit de rejeter la mesure des travaux en cours effectuée par le sous-traitant qui comporte l'utilisation de prix unitaires établis et de faire mesurer ces travaux, aux frais de l'entrepreneur, par un expert indépendant reconnu par l'entrepreneur.
         5. Liste des prix unitaires : Une liste des prix unitaires figure à la fin du présent article. Les articles des spécifications des devis techniques mentionnées dans le calendrier contiennent les exigences relatives aux matériaux, à l'équipement et aux travaux décrits sous chaque prix unitaire.

PARTIE 2 - NON UTILISÉE

**PARTIE 3 - EXÉCUTION**

**3.1 - HORAIRE DES PRIX UNITAIRES**

1. **Élément No 1 :** Mobilisation
2. **Description :** La mobilisation vers le site, la mise en place et l'aménagement des bureaux et des zones de transit, selon les conditions de l’**Article 00 71 13** « Mobilisation ».
3. **Unité de mesure :** Montant forfaitaire
4. **Élément No 2 :** Nettoyage et gestion des déchets.
5. **Description :** Nettoyage du site et élimination des débris existants conformément à l**’Article 01 74 00**

« Nettoyage et gestion des déchets ».

1. **Unité de mesure :** Montant forfaitaire
2. **Élément No 3 :** Gabions 1 m sur 1 m sur 1 m .
3. **Description :** Fourniture, fabrication et installation de boîtes en gabion de 1 m sur 1 m sur 1 m, selon les spécifications de l**’Article 31 36 13** « Boîtes en gabion ».
4. **Unité de mesure :** Chacun
5. **Élément No 4 :** Gabions 1 m sur 1 m sur 0,5 m .
6. Description : Fourniture, fabrication et installation de boîtes en gabion de 1 m sur 0,5 m sur 1 m, selon les spécifications de l**’Article 31 36 13** « Boîtes en gabion ».
7. **Unité de mesure :** Chacune
8. **Élément No 5 :** Sable d'agrégat . .
9. **Description :** Fourniture, compactage et construction d'une base sableuse d'agrégats à base de sable d'agrégats, conformément à l**’Article 31 05 16** « Granulats pour terrassement ».
10. **Unités de mesure** : mètre cubique
11. **Élément No 6 :**  Granulats Gravier
12. **Description :** Fourniture, compactage et construction d'une base de gravier d'agrégats à base de granulats de gravier, conformément à l’**Article 31 05 16** « Granulats pour terrassement ».

1. **Unité de mesure :** : mètre cubique
2. **Élément No 7 :** Assèchement
3. **Description :** Assèchement d'un étang stagnant, stockage de l'eau, traitement et construction d'une fosse de dépôt de sédiments, conformément à **l’Article 31 23 19** « Assèchement ».
4. **Unité de mesure :** Montant forfaitaire
5. **Élément No 8 :** Ciment

1. **Description :** Fourniture et application de ciment Portland, conformément à **l'article 31 23 19** « Aménagement ».
2. **U****nité de mesure :** kilogramme
3. **Élément No 9 :** Déboisement et essouchement

1. **Description :** Dégagement et arrachage de certaines zones sur le site du projet conformément à l'article **31 11 00** « Déboisement et essouchement ».
2. **Unités de mesure** : mètre cubique
3. **Élément No 10 :** Signalisation temporaire de projet

1. **Description :** Ériger des panneaux temporaires de projet conformément à l'**Article** **01 58 13** « Signalisation temporaire de projet ».
2. **Unité de mesure** : chacun

1. **Élément No 11 :** Démobilisation
2. **Description :** Démantèlement des zones de transit, des bureaux du sous-traitant, et démobilisation des équipements et du matériel connexe selon les conditions de l’**Article 00 71 13** « Mobilisation ».
3. **Unité de mesure :** Montant forfaitaire

FIN DE LA SECTION