**** 

# APPEL A PROPOSITIONS

Consultation pour la réalisation d'une évaluation diagnostique complète des bassins versants des rivières Ravine du Sud, Torbeck et Acul dans le bassin des Cayes

**Date de publication** : 6 décembre 2024

**Numéro d'appel d'offres :** 2024-001 - PPR-Sud

**Date de clôture :** 21 janvier 2025

**Heure de fermeture** : 23:59

**Demandeurs admissibles :** Particuliers, consortiums de particuliers ou entreprises

**Mécanisme contractuel :** Accord à prix fixe

## INTRODUCTION

La Fondation Panaméricaine de Développement (PADF) est à la recherche d'un consultant ou d'une firme pour effectuer une ***évaluation diagnostique complète*** des sous-bassins versants des systèmes fluviaux des Ravins du Sud, Torbeck et Acul dans le bassin des Cayes. Cette évaluation s'inscrit dans le cadre du ***Projet Paysages Résilients Sud*** (PPR-Sud), un accord de coopération de cinq ans avec l'Agence des États-Unis pour le Développement International (USAID) visant à lutter contre la déforestation et la dégradation des bassins versants dans le département du Sud d'Haïti.

La déforestation et les pratiques d'utilisation non durable des terres, combinées aux aléas climatiques, exacerbent la dégradation des terres, réduisent la productivité agricole et augmentent la vulnérabilité des communautés aux chocs. L'objectif de PPR-Sud est d'améliorer la résilience des communautés, des paysages et des changements climatiques grâce à la gestion intégrée du paysage et à la gestion communautaire des bassins versants.

PPR-Sud s'articule autour de deux objectifs stratégiques :

1. Réhabilitation de sous-bassins versants critiques dans le bassin des Cayes.
2. Renforcement de la gestion communautaire des ressources naturelles.

Les activités seront mises en œuvre en collaboration avec des partenaires locaux, notamment :

* Organisation pour la Réhabilitation de l'Environnement (ORE)
* AYITIKA
* Jardin Botanique des Cayes (JBC)
* Université Américaine des Caraïbes (AUC)

Le consultant ou la firme de consultation travaillera en étroite coordination avec ces partenaires, ainsi qu'avec le ministère de l'Agriculture et le ministère de l'Environnement.

## BESOINS EN MATIÈRE DE CONSULTATION

PADF est à la recherche d'une équipe interdisciplinaire pour effectuer l'évaluation diagnostique, en utilisant à la fois des données scientifiques et des connaissances écologiques locales. L'évaluation doit porter sur les:

* Caractéristiques biophysiques (sol et santé du sol, eau, végétation)
* Conditions socio-économiques
* Communautés et pratiques d'utilisation des terres
* Systèmes de gestion des ressources naturelles

L'évaluation doit comprendre les suivants :

1. Examiner les documents de projet existants et dialoguer avec les parties prenantes, notamment la Direction Départementale du Ministère de l'Agriculture (DDAS), la Direction Départementale du Ministère de l'Environnement (DDES), les autorités locales (mairies, CASEC, ASEC), etc.
2. Développer et finaliser une méthodologie de diagnostique complète.
3. Mener des enquêtes sur le terrain à l'aide de divers outils et méthodologies de collecte de données, tels que des entretiens avec des informateurs clés, des groupes de discussion, des promenades en transects, la cartographie SIG et par drone, l'observation directe et d'autres méthodologies, au besoin.
4. Analyser les données et présenter les résultats à la PADF et aux parties prenantes.
5. Fournir un rapport d'évaluation diagnostic complet.

En plus d'évaluer les conditions biophysiques dans les sous-bassins versants, y compris la santé des sols, la qualité de l'eau et les espèces indigènes ou endémiques dans ces sous-bassins versants, l'évaluation doit identifier les structures de gouvernance existantes et les organismes communautaires pertinents qui peuvent contribuer aux objectifs stratégiques du programme.

## LIVRABLES ATTENDUS

Le diagnostic doit aboutir à :

* La priorisation et caractérisation des sous-bassins versants.
* Des cartes détaillées des caractéristiques physiques (hydrologie, types de sols, pentes), des utilisations actuelles des terres (établissements, terres agricoles, forêts et couvert arboré), des zones prioritaires et des recommandations d'interventions par emplacement géographique.
* Des Inventaires des espèces indigènes/endémiques et des organisations communautaires.
* Des données environnementales et évaluation de la dégradation des sous-bassins versants.
* Un rapport final complet contenant des recommandations pour soutenir la restauration des bassins versants et la gestion intégrée du paysage.

## PÉRIODE D'EXÉCUTION

* La consultation s'étendra sur trois mois.
* La consultation commencera 15 jours après la signature du contrat et se terminera dans les trois mois qui suivent.

## EXPERTS ET COMPOSITION DE L'ÉQUIPE

La consultation doit impliquer des experts dans les domaines suivants :

* Agronomie
* Hydrologie
* Géographie
* Analyse des données
* Cartographie SIG

## LES CANDIDATS DOIVENT FOURNIR :

* CV du personnel clé
* Proposition technique décrivant la méthodologie proposée et les stratégies de collecte de données
* Plan et calendrier de travail
* Application détaillée des coûts (budget)
* Rôles et responsabilités de l'équipe
* Description des livrables

## CALENDRIER DES LIVRABLES

|   | **Jalons / Livrables** | **Date d'achèvement prévue** | **Description** | **Niveau d'effort estimé**  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Plan de mise en œuvre  | À déterminer par le(s) consultant(s) | Le plan de mise en œuvre détaillé est examiné et approuvé par la PADF.  | Pourcentage (%) du temps et du budget |
| 2 | Méthodologie de collecte des données de terrain | À déterminer par le(s) consultant(s) | La méthodologie de collecte des données sur le terrain est examinée et approuvée par la PADF.  | Pourcentage (%) du temps et du budget |
| 3 | Rapport de collecte et d'analyse des données | À déterminer par le(s) consultant(s) | Les données brutes (non traitées) et les rapports contenant les données analysées sont examinés et approuvés par la PADF, y compris les cartes et les inventaires des espèces indigènes et endémiques.  | Pourcentage (%) du temps et du budget |
| 4 | Présentation des premiers résultats  | À déterminer par le(s) consultant(s) | Le rapport initial est présenté, discuté et approuvé avec la PADF.  | Pourcentage (%) du temps et du budget |
| 5 | Rapport final d'évaluation diagnostique | À déterminer par le(s) consultant(s) | Le rapport final complet, y compris toute la documentation requise, est examiné et approuvé par la PADF. Le rapport devrait inclure des cartes Web, accessibles par la PADF, détaillant les caractéristiques physiques des sous-bassins versants (p. ex., hydrologie, pentes, types de sols) et les utilisations actuelles des terres (p. ex., établissements, zones agricoles, forêts, jachères, plans d'eau, plaines inondables et aires protégées), ainsi que les zones prioritaires et les recommandations d'interventions par emplacement géographique.Le rapport final doit inclure une carte des interventions prioritaires. La carte regroupera les principales conditions environnementales des sous-bassins versants, y compris l'hydrologie, le couvert végétal, les types de sol et les niveaux de dégradation. La carte identifiera et hiérarchisera les zones d'intervention et proposera des types d'intervention spécifiques pour soutenir la restauration des bassins versants et la gestion intégrée du paysage.Sur la base d'observations directes et d'évaluations de terrain, la carte fournira une « disposition » claire ou une disposition spatiale des actions recommandées, servant de guide pratique pour les interventions de PPR-Sud. Ce produit livrable permettra de s'assurer que les efforts de restauration sont ciblés, stratégiques et éclairés par les conditions environnementales particulières des sous-bassins versants. | Pourcentage (%) du temps et du budget |
|  |  |  |  | **Total :** 100% |

## PROPOSITION DE COÛTS

La proposition de coûts doit être soumise en format Excel, détaillant toutes les dépenses afin d'en déterminer le caractère raisonnable et admissible. PADF se réserve le droit d'ajuster le budget après avoir examiné l'analyse des coûts avec le consultant sélectionné.

## LIEU(X) DE L'AFFECTATION

L'évaluation sera menée dans le bassin des Cayes, plus précisément dans les communes de Camp-Perrin, Torbeck et Chantal. Les candidats doivent être prêts à se rendre sur les sites du projet au besoin.

## CRITÈRES D'ÉVALUATION

Les propositions seront évaluées en fonction des critères suivants :

|  |  |
| --- | --- |
| **Critères** | **Nombre maximum de points (100)** |
| 1 | **Approche et méthodologie** | 55 |
| 1.1 | Clarté et exhaustivité | 8 |
| 1.2 | Compréhension du mandat | 12 |
| 1.3 | Concepts et méthodes proposés | 35 |
| 2 | **Qualifications et expérience du soumissionnaire** | 35 |
| 2.1 | Expérience d'experts en la matière | 15 |
| 2.2 | Profil organisationnel et expertise du demandeur | 7 |
| 2.3 | Expérience pertinente avec l'USAID, les organisations internationales, les membres de la communauté ou la société civile. | 8 |
| 2.4 | Expérience dans le département du Sud | 5 |
| 3 | **Budget/Proposition financière**  | 10 |
|   | Total | 100 |

## LIGNES DIRECTRICES POUR POSTULER

Les candidats intéressés doivent soumettre les éléments suivants :

1. Une proposition technique (PDF ou Word) détaillant les méthodologies et les plans de travail.
2. Une proposition financière (PDF ou Excel) avec ventilation de tous les frais de personnel et autres dépenses.
3. CV du personnel clé et références de projets similaires.
4. Rôles et affectations du chef d'équipe de projet et des membres de l'équipe (le cas échéant).

Le chef d'équipe peut, à sa discrétion, engager d'autres membres de l'équipe pour l'aider à livrer le produit final. Toutefois, le chef d'équipe demeurera entièrement responsable auprès de la PADF de la rapidité et de la qualité de tous les produits livrables.

Les propositions doivent être soumises au plus tard **le 21 janvier 2025 ; 11h59 pm** par courriel à h-procurement@padf.org ayant pour objet : « PROPOSITION TECHNIQUE D'ÉVALUATION DIAGNOSTIQUE - PPR-Sud ». Pour toutes informations complémentaires veuillez appeler au : 2813-1425

Les questions peuvent être soumises à l'adresse électronique ci-dessus avant le **19 décembre 2024**, avec la ligne d'objet : « PROPOSITION TECHNIQUE POUR L'ÉVALUATION DIAGNOSTIQUE - PPR-Sud ».

## TERMES ET CONDITIONS

* PADF se réserve le droit de refuser toute proposition.
* Tous les renseignements exclusifs soumis seront traités de manière confidentielle.
* Les soumissionnaires doivent adhérer au « Code de conduite » de la PADF, qui met l'accent sur l'honnêteté, l'excellence, la responsabilité, le respect et le travail d'équipe.
* *Validité de l'offre :* Les propositions, y compris le coût/prix, restent valables pendant 120 jours, à compter de la date limite de soumission.
* *Attribution résultante :* Cette demande de propositions n'oblige pas la PADF à exécuter un contrat, et n'engage pas la PADF à payer les frais encourus dans la préparation ou la soumission des propositions. En outre, PADF se réserve le droit de refuser toute offre, si cela est dans le meilleur intérêt de PADF. PADF choisira, à sa discrétion, la proposition gagnante et n'est pas tenue de partager les résultats de l'évaluation individuelle.
* *Confidentialité :* Tous les renseignements exclusifs fournis par le soumissionnaire doivent être traités de manière confidentielle et ne seront pas partagés avec les demandeurs potentiels ou réels au cours du processus de demande de soumissions. Cela inclut, mais sans s'y limiter, les offres de prix, les propositions de coûts et les propositions techniques. PADF peut, mais n'est pas obligée de le faire, publier les attributions de marchés sur son site Web public une fois que le processus d'appel d'offres est terminé et que le contrat a été attribué. Les résultats de l'évaluation du PADF sont confidentiels et la notation des candidats ne sera pas partagée entre les soumissionnaires.
* *Protection contre l'exploitation et les abus sexuels (PEAS)* : Dans le cadre de ses contrôles internes et de ses normes de conduite des employés, celui-ci doit veiller à ce que ses employés respectent ces normes de conduite d'une manière conforme aux normes applicables aux employés des Nations Unies (ONU) énoncées à la section 3 de la circulaire du Secrétaire général de l'ONU – Dispositions spéciales visant à prévenir l'exploitation et les abus sexuels (ST/SGB/2003/13).
* *Contrats avec les petites entreprises, les minorités et les femmes* : La PADF prendra toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que les entreprises appartenant à des minorités, les entreprises appartenant à des femmes et les entreprises de la zone excédentaire de main-d'œuvre sont utilisées dans la mesure du possible.
* *Exclusion et suspension* : Les entités qui figurent sur les listes d'exclusion de l'USAID, du Système de gestion des récompenses (SAM), de l'Office of Foreign Assets Control (OFAC), de la liste des sanctions de l'ONU et d'autres listes de surveillance, ne verront pas leur offre évaluée et ne seront pas éligibles pour recevoir une sous-attribution qui pourrait résulter de cette demande de propositions.

## CHRONOLOGIE DES ÉVÉNEMENTS

|  |  |
| --- | --- |
| Publication de la demande de propositions | 6 décembre 2024 |
| Questions soumises à la PADF | 19 décembre 2024 |
| Réponses fournies aux demandeurs  | 3 janvier 2025 |
| Date limite des propositions complètes | 21 janvier 2025, à 11:59 pm |
| Sélection approximative effectuée | 27 janvier 2025  |
| Période d'exécution du titre de consultant  | Du 1er février au 1er Avril 2025  |

## LISTE DE CONTRÔLE DE L'APPLICATION

* 1. Page de couverture signée sur papier à en-tête du soumissionnaire avec les coordonnées du soumissionnaire.
	2. Proposition technique.
		1. Capacités, expériences, performances passées et trois références client. Veuillez inclure des descriptions de projets ou de missions similaires et au moins trois références de clients.
		2. Qualifications du personnel clé. Veuillez joindre un curriculum vitae qui démontre comment l'équipe proposée répond aux exigences énumérées dans la section « Expérience et compétences requises ».
		3. Approche technique, méthodologie et plan de travail détaillé. La proposition technique doit décrire en détail la manière dont le soumissionnaire entend s'acquitter des exigences décrites dans le cadre de référence.

## EXIGENCES POUR LES CANDIDATS

1. Pour les entreprises, l'entité doit être légalement enregistrée et en mesure de fournir un certificat d'enregistrement.
2. Capable de se déplacer au besoin sur les sites de projet à des fins de formation et d’évaluation sur le terrain.
3. Répond aux exigences en matière d'expérience et de compétences :
	1. Diplôme supérieur en gestion de l'environnement, en sciences de l'environnement, en génie de l'environnement, en sciences sociales, en gestion des ressources naturelles, en adaptation au changement climatique, en gestion de projet, en statistiques, en suivi et évaluation ou dans une discipline apparentée, délivré par une université reconnue.
	2. Au moins 7 ans d'expérience de travail avec des organisations environnementales (régionales et locales) et la société civile en recherche et développement - Une expérience avec l'USAID est un atout.
	3. Expérience réussie dans la mise en œuvre d'activités similaires.
	4. Compétences verbales et écrites exemplaires en français. La connaissance avancée de l'anglais (conversation, lecture et écriture) est un atout important.

## À PROPOS DE PADF

Depuis plus de six décennies, la PADF s'efforce de créer une région de l'Amérique latine et des Caraïbes plus saine, plus résiliente et plus juste. En Haïti, PADF est activement engagée depuis 40 ans, en se concentrant sur la résilience climatique, la gestion des déchets et le développement durable. Pour en savoir plus : <http://www.padf.org>.

## À PROPOS DE L'USAID

L'Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) est l'agence gouvernementale des États-Unis qui dirige les efforts de développement international et d'aide humanitaire aux pays partenaires. L'USAID travaille avec des individus, des communautés et des pays du monde entier pour améliorer la vie quotidienne. Les efforts de l'USAID fournissent une aide humanitaire, réduisent la pauvreté, renforcent la gouvernance démocratique, font progresser les opportunités économiques et aident à réaliser des progrès au-delà des programmes.

## ANNEXE I, RENSEIGNEMENTS SUR LE FOURNISSEUR

Veuillez fournir en annexe les informations suivantes dans votre proposition soumise :

|  |
| --- |
| **FORMULAIRE D'INFORMATION SUR LE FOURNISSEUR** |
| 1 | Type de fournisseur : (Veuillez indiquer s'il s'agit d'une firme ou d'un consultant individuel) |  |
| 2 | Statut de l'inscription : (Veuillez indiquer le numéro d'identification de l'employeur, le numéro de sécurité sociale ou tout autre numéro d'enregistrement) |  |
| 3 | Dénomination sociale du fournisseur |  |
| 4 | Nom et prénom du contact de la firme  |  |
| 5 | Adresse courriel |  |
| 6 | Adresse complète de l’entreprise: (Y compris la ville, le pays et le code postal, le cas échéant) |  |
| 7 | Type de fournisseur : (Veuillez indiquer s'il s'agit d'une firme ou d'un consultant individuel) |  |
| 8 | Catégorie:(but non lucratif, à but lucratif, autre) |  |
| 9 | Basée aux États-Unis?(Oui ou Non) |  |
| 10 | Basée en Haiti?(Oui ou Non) |  |
| 11 | Numéro de téléphone: |  |
| 12 | Entreprise d'État ?(Oui ou Non) |  |
| 13 | Nom signé et imprimé |  |
| 14 | Date |  |

## ANNEXE II, CODE DE CONDUITE PADF

PADF a un ensemble intrinsèque de valeurs qui peuvent être classées par H.E.A.R.T, qui sont classées comme suit:

* **Honnêteté :** Nous travaillons et nous nous exprimons de manière ouverte, transparente et claire.
* **Excellence :** Nous nous efforçons d'obtenir les résultats et les normes les plus élevés, et nous travaillons avec des processus clairs et transparents, des livrables, des preuves et de la rigueur. Nous nous engageons envers ceux que nous servons, en donnant notre temps, notre énergie et notre dévouement à ce en quoi nous croyons.
* **Responsabilité:** Nous sommes fiers de notre intégrité. Nous acceptons la responsabilité de nos actes. Nous gérons rigoureusement nos résultats, nos livrables, notre documentation et nos connaissances.
* **Respect:** Nous valorisons la diversité et les autres points de vue. Nous sommes inclusifs et empathiques. Nous favorisons la coopération, la collégialité et le travail d'équipe, en travaillant ensemble vers les mêmes fins. Nous cherchons à créer un environnement de travail de décence, d'équité au travail, de sincérité et de fiabilité.
* **Travail d'équipe :** Nous travaillons comme ONE PADF en nous engageant à atteindre nos buts et objectifs communs. Nous favorisons la coopération, la collégialité et le travail d'équipe. Nous prenons des décisions de haute qualité en équipe. Nous partageons de manière proactive et ouverte nos connaissances, nos matériaux et notre expertise. Nous encourageons et accueillons l'innovation, la créativité et la diversité des points de vue. Nous sommes une seule équipe.

Les initiateurs et leurs mandataires doivent en tout temps agir avec intégrité. Les offrants et leurs mandataires ne doivent pas :

* Offrir des cadeaux, des emplois et d'autres avantages aux employés de la Fondation panaméricaine de développement et à d'autres personnes susceptibles d'influencer l'attribution d'un contrat.
* Tenter d'obtenir des informations confidentielles concernant les processus d'appel d'offres et de formation des contrats associés à cette DP auprès des employés de la Fondation panaméricaine de développement et d'autres personnes qui ont accès à des informations confidentielles.

Tous les offrants doivent faire preuve des normes de conduite les plus élevées dans la préparation, la soumission et, s'ils sont sélectionnés, l'exécution éventuelle des travaux spécifiés conformément aux valeurs H.E.A.R.T. de PADF.

Toute violation du Code de conduite, ainsi que toute préoccupation concernant l'intégrité du processus de passation des marchés et des documents, doivent être signalées à la PADF par l'intermédiaire de sa ligne d'assistance en matière d'éthique à l'adresse [www.safecall.co.uk/report](http://www.safecall.co.uk/report).